采购文件

（2023）园区字第015号

- 项目基本情况

1.项目名称: 加工区办公楼中央空调系统维保及1#机组维修

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定价：190000元（大写壹拾玖万元整）

4.计划工期（或者合同履行期限）：1年

5.付款方式：电汇

6.付款节点：合同签订完成6月份完成维修及制冷季维保付合同额的75%，11月份完成取暖季维护保养付至合同额的95%，待维保期满一次性支付完成剩余5%。

- 项目简介及采购需求

两台麦克维尔（型号WHS330.3）单螺杆式冷水机组年度维护保养，完成其中1#机组的3#压缩机故障检查维修。须具有维修、保养经验丰富的维修单位完成此项服务。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照

2、具有独立承担民事责任的能力

- 联系方式

1.采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

3.项目联系人：陈承凯

4.电话：18640575708

附表：

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： _ 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。