新能源汽车零部件产业园项目采购文件

- （2023）开发字第056号

- 项目基本情况

- 项目名称：新能源汽车零部件产业园项目

- 采购方式：三方比价

- 最高限价（元）：161,600.00

- 计划工期（或者合同履行期限）：自2023年7月20日至2024年7月31日

- 付款方式：电汇

- 付款节点：

- （1）完成水土保持方案编制并通过技术审查、水务主管部门批复，支付至合同总价的50%；

- （2）完成水土保持监理、监测、鉴定、验收工作，支付至合同总价的80%；

- （3）完成项目竣工验收备案所需水土保持相关手续及水土保持信息管理系统维护等工作，支付至合同总价的100%。

- （4）甲方付款前乙方应向甲方提供相应的增值税发票。并配合甲方，提供相应资料完成请款工作。

- 项目简介及采购需求

- 总用地面积83352.77平方米，总建筑面积约50180.25平方米。主要建设内容为厂房、库房、门卫等设施。

- 采购要求：

- 1.编制水土保持方案报告书并通过技术审查、水务行政主管部门审批批复；

- 2.完成水土保持监理、监测、鉴定、验收工作；

- 3.实现项目竣工验收备案所需水土保持相关手续；

- 4.水土保持信息管理系统维护等工作。

- 供应商资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》规定。

- 2.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力。

- 3.具有良好的商业信誉。

- 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 5.参加本次技术服务近三年内(成立不足三年的从成立之日起算)，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6.具备法律、行政法规规定的其他条件。

- 联系方式

- 采购单位：沈阳新鸿城市建设发展有限公司

- 报价函送达地址：辽宁省沈阳市浑南区智慧大街209号

- 项目联系人：骆文涛

- 电话：18540185531

- 报价函（格式）

| - 项目名称 | - 新能源汽车零部件产业园项目 |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 沈阳新鸿城市建设发展有限公司 |
| - 工作内容 - （应符合采购需求） | - 1.编制水土保持方案报告书并通过技术审查、水务行政主管部门审批批复； - 2.完成水土保持监理、监测、鉴定、验收工作； - 3.实现项目竣工验收备案所需水土保持相关手续； - 4.水土保持信息管理系统维护等工作。 |
| - 工期或合同履行期限 | - 自2023年7月20日至2024年7月31日 |
| - 质量保证 | - 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| - 报价金额 | - （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 - （大写）： 。 |
| - 付款方式 | - （1）完成水土保持方案编制并通过技术审查、水务主管部门批复，支付至合同总价的50%； - （2）完成水土保持监理、监测、鉴定、验收工作，支付至合同总价的80%； - （3）完成项目竣工验收备案所需水土保持相关手续及水土保持信息管理系统维护等工作，支付至合同总价的100%。 - （4）甲方付款前乙方应向甲方提供相应的增值税发票。并配合甲方，提供相应资料完成请款工作。 |
| - 其他说明 |  |

- 报价单位：XX有限公司（盖公章）

- 日期：

- 联系人：                              电话：

- 注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。