采购文件

（2024）园区字第069号

- 项目基本情况

1.项目名称: 浑南国际产业园1E厂房东侧电梯安装工程

2.采购方式：三方比价

3.最高限价（元）：暂定价：397034.08元（大写:叁拾玖万柒仟零叁拾肆元零捌分）

4.计划工期（或者合同履行期限）：60天

5.付款方式：电汇

6.付款节点：通过沈阳市特种设备检验研究院检测合格并出具检测报告后，监理单位、建设单位完成竣工验收后，发包人付至合同额的70%（其中包含100%人工费即农民工工资），经发包人委托的造价机构出具结算审核报告双方确认后支付至结算额的80%；剩余工程款在质保期满后一次性支付至结算额的100%。

- 项目简介及采购需求

拆除浑南国际产业园1E厂房东侧现有3吨货梯，按照图纸要求安装一部轿厢深度为2.488米、宽度2.132米、高度3米、轿厢门高度3米的3吨货梯，一楼电梯厅门落地，对原有基坑进行加深防水改造，一楼四楼厅门加高。具体施工内容按照设计施工图纸及工程量清单完成。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

3、资质要求：建筑施工总承包三级以上资质；电梯安装工程可分包。

4、专业分包单位的资质要求：电梯安装工程专业承包企业资质B级。

5、项目负责人要求：房屋建筑工程二级建造师。

- 联系方式

1.采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

2.报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

3.项目联系人：陈承凯

4.电话：024-24699021

附表：

报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： _ 元，税率： %。 （大写）： 。 附清单造价明细 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。工程施工类按照采购单位要求附清单。